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1、总则
1.1本协议的使用范围，仅限于“金浔刚果金/赞比亚荣兴项目6月集装箱出口运输服务竞标公告”。它包括了中国到金浔刚果金/赞比亚荣兴投资有限公司项目地起运港集货、内装、海陆联运服务，以及货物投保、出口报关等相关运输环节服务。
1.2本协议提出的是最低运输要求，对起运港口、运输交期、货物运输安全性、转运港口、运输目的地做出规定，如存在有未充分说明相关运输流程细节的，投标人应能保证提供符合相关货物运输规范的服务。
1.3投标人如对本协议中的条款有异议，应在递交标书日截止日之前向招标人以邮件、书面文件微信发送等方式提出，在征得招标人同意后，方可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改，则仍以招标人意见为准，解释权归招标人。如投标人没有以书面形式对本协议明确提出异议，那么招标人认为投标人提供的产品服务应完全符合本公告的要求。
1.4投标人应详细列出详细运输计划，报价价格组成。
1.5只有招标人有权修改本协议。合同（协议部分）谈判将以本协议为蓝本，经修改后最终确定的文件将作为合同的一个附件，并与合同文件有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。
1.6合同签订前后，中标人应按照招标人的运输要求提供所需要的运输计划、报价单等。
1.7投标人负责本标段所要求的运输流程事宜，满足相关货物运输的相关标准和规范。对海运和非洲陆运段以及涉及的过境转关运输等完全负责。

2、 概述
2.1 运输项目地点
该运输目的地以金浔刚果金/赞比亚荣兴项目地为运输终点，
金浔刚果金项目地地址：Add: 4777, ROUTE LIKASI, TERRITOIRE DE MUTSHATSHA, VILLAGE MUPANJA, VILLE DE KOLWEZI, PROVINCE DU LUALABA R.D.C.(REPUBLIQE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
赞比亚荣兴项目地地址：Add: Plot 542-252, Kitwe-Mufurila Road , Before railroad, Sebina ,Chambishi ,Kitwe, Zambia
2.2 招标要求
本标段所招运输服务为中国到金浔刚果金/赞比亚荣兴项目地的海陆联运，涉及具体环节中国起运港集货内装，国内起运港海运至坦桑尼亚，达累斯萨拉姆港(Dar es Salaam)，坦桑尼亚过境转关环节，坦桑尼亚装运到项目地的陆运环节，出口报关，运输保险投保。(如有其他卸货港运输方案整体运输时效可以满足我司要求的运输交期亦可酌情考虑)。
报价有效期至少为一个月，以提单上的实际开船日期所在月份为准。报价单中约定的价格在有效期内固定不变。如因船公司甩柜导致实际开船日期晚于原订舱确认的船期（以原SO为准），结算时按原定船期对应的报价与实际开船日期对应的报价中较低者执行。
2.3投标人资格要求
1、具有中国到刚果金/赞比亚物流运输成功经验，有海陆联运运输经验的优先，拥有成熟的物流服务团队。（成功案例展示：举例合作对象，非洲赞比亚成功案例需提单或类似有效力的佐证文件，出现问题以及解决问题经过）
2、要求投标人为在新加坡注册成立的公司，并须提供有效公司注册证明文件。

3、运输要求
投标人所提供的运输服务应完全满足下列要求。
1、 需要货运代理帮忙进行出口报关和全程物流运输的投保。
2、 我司货物起运港口主要为上海，青岛、天津、宁波、深圳等港口偶有涉及。我司出运货物一般需要先安排进仓，待集货完毕需要委托仓库内装，最好能列明上海仓库货物免堆时间，免堆外仓库堆存费用以及相关操作收费详情（例如换箱，贴唛，装柜等费用）。此仓库相关费用明细请以表格形式整理单独列明于海运费月度报价之外。
3、 国内起运港的订舱、出口报关。
4、 集装箱卸货港要求为坦桑尼亚的达累斯萨拉姆港(如有其他卸货港装运方案整体运输时效可以满足我司要求的交期亦可酌情考虑)。
5、 需要货运代理完成目的港国家过境转运相关流程，将货物陆路运输至最终目的地。
刚果金物流交期为90个自然日以内（从开船日时间算起），如超过该期限，承运方须承担延误惩罚（具体由双方另行约定）。
刚果金金浔项目地详细地址
JIN XUN CONGO MINING SARL.
Add: 4777, ROUTE LIKASI, TERRITOIRE DE MUTSHATSHA, VILLAGE MUPANJA, VILLE DE KOLWEZI, PROVINCE DU LUALABA R.D.C.(REPUBLIQE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[bookmark: _GoBack]赞比亚荣兴交期为75个自然日以内（从开船日时间算起），如超过该期限，承运方须承担延误惩罚（具体由双方另行约定）。
赞比亚荣兴项目地详细地址
RONGXING INVESTMENTS LIMITED 
ADD: Plot 542-252, Kitwe-Mufurila Road , Before railroad, Sebina ,Chambishi ,Kitwe, Zambia
6、 货物安全无恙运达项目地。
7、 如遇货损协助我司对相关方或保险申请进行索赔。

4、运输物资类别
以下清单包括但不限于主要发运物资，详细发运清单将根据实际情况提供。
[bookmark: _Toc131147225]运输物资类别
	序号
	物资类别
	船型及柜型

	1
	泵及泵配件
	整柜发运

	2
	衬板
	整柜发运

	3
	化工用品
	整柜发运

	4
	五金杂件
	整柜发运

	5
	机械设备及备品备件
	整柜发运



5、信誉要求：
(1)当前未因不良行为记录被行政主管部门停止投标资格，且投标人在投标截止前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）无失信被执行人情况；在“全国企业信用信息公示系统”中未列入严重违法失信企业名单,以招标代理机构查询为准；
当前没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态；当前未因不良纪录被主管部门停止在云南省行政区域内的投标资格等情形（提供承诺函）。

6、谈判响应文件的递交
响应文件递交的截止时间（投标截止时间）为2026年5月29日13时00分（北京时间）
谈判响应文件递交方式：请在电脑上认真查阅竞价书及技术文件，以电子邮件（截至时间前均可发送），接收响应文件的邮箱号：jxcg@jinxunec.com，邮件名称：金浔刚果金/赞比亚荣兴项目6月集装箱出口运输服务竞标公告--XXX公司
逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
（报价书/运输计划请包含:各段运费、船期、路径、有效期、航程等关键信息）
联系方式
联系人：李先生（微信号：A15388837804），电话：15388837804，提问时请务必先仔细阅读该文件。
说明：
1、本次采购形式：采取竞争性谈判来确认供应商及价格，最终解释权归采购人负责。
2、报价文件格式：无具体要求，可自拟，若中标后，按投标竞价后双方确定的价格严格按照签订合同执行。
3、响应文件内容组成：包括但不仅限于报价书、物流运输计划方案及其他。
4、报价书中应有运输流程的分项报价表，潜在可能产生的费用请列举（例如，堆存费、押车费、亏舱费等）。
6、资格审查采用资格后审方式。
7、响应文件的澄清：对竞争性谈判文件内容及技术参数有疑问，须以书面形式发出澄清函。采购人在收到澄清函后24小时内书面形式回复响应人。
8、不需要报名，不需要购买标书，不要缴纳保证金，请直接在要求的截止时间内（不需要卡时间）发送相应文件即可，我们会在截标后统一查看下载文件回复，若担心是否发送成功，可在自己的邮箱那里查看发送状态。
9、投标文件除了报价之外，请随附投标单位的公司资质文件和相关业绩，若要提供其他资料，请按报价单、公司营业执照、公司简介、成功项目业绩清单、其他资料的顺序排列。
10、投标后请立即添加商务联系人的微信，通过后请发送公司全称+联系人姓名+联系电话。
11、预计截标后7日内会有进一步消息通知到各位。
